| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ XUÂN Số: /UBND-KT V/v báo cáo thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (kỳ báo cáo tháng 9/2026) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kỳ Xuân, ngày tháng 9 năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi:  Sở Tài chính.

Thực hiện Văn bản số 3189/UBND-TH1 ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân báo cáo công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cụ thể như sau:

1. Dự án do UBND tỉnh Quyết định đầu tư:

Khôi phục, sửa chữa đập Bảy Sào, xã Kỳ Xuân: Đang triển khai thi công (từ ngày 04/6/2026 đến ngày 04/11/2026).

2. Tiếp nhận các dự án UBND huyện Kỳ Anh (cũ): Dự án Trường mầm non Kỳ Bắc, Hạng mục: Nhà học 2 tầng 8 phòng đã được UBND xã Kỳ Xuân phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 30/01/2026.

3. Các dự án UBND xã (cũ): Đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

4. Các dự án UBND xã (mới): Đang trong thời hạn quyết toán dự án hoàn thành.

Kính gửi Sở Tài chính tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - Lưu: VT, KT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đặng Thế Anh |
| --- | --- |